Sistema Web Bitácora TCS – Documento V1.0

Fecha: 15-04-2026

1. Contexto general

Este documento V1.0 establece el punto de partida técnico del sistema, incluyendo:

- arquitectura inicial probada

- herramientas utilizadas

- problemas detectados

- decisiones técnicas tomadas

- checklist de avances realizados

- plan de trabajo para la siguiente etapa

Este documento será la referencia base para la trazabilidad del proyecto.

2. Arquitectura inicial implementada (probada)

Flujo inicial

Frontend (Hostinger)
→ fetch()
→ PHP (api_tcs_proxy.php)
→ Google Apps Script (doPost)
→ Google Sheets

Objetivo de esta arquitectura

- permitir envío desde web a planilla

- validar flujo completo de datos

- probar integración sin backend complejo

3. Herramientas utilizadas

Frontend

- HTML + JS (archivo index_V2.0_dev.html)

- almacenamiento local (localStorage)

- envío mediante fetch()

Backend (temporal)

- PHP (Hostinger)

- cURL para requests externos

Backend lógico (descartado como endpoint)

- Google Apps Script

- funciones:

  - doPost(e)

  - pipeline de procesamiento

  - inserción en hojas

Base de datos

- Google Sheets

  - registros_inbox

  - registros_validacion

  - registros_bd

  - registro_detalle_equipos

  - historial_por_equipo

Herramientas de desarrollo

- VS Code

- Antigravity

- Claude Code (análisis técnico)

- Git + GitHub (control de versiones)

- Hostinger (hosting web + PHP)

4. Problema crítico detectado

Error recurrente

HTTP 405 + respuesta HTML (no JSON)

Diagnóstico confirmado

- Apps Script responde con redirect (302)

- POST no se mantiene correctamente

- request termina como GET

- endpoint rechaza → 405

Conclusión técnica

Apps Script no es confiable como endpoint HTTP en arquitectura server-to-server

5. Decisión de arquitectura (validada)

Nueva arquitectura objetivo

Frontend (Hostinger)
→ PHP backend
→ Google Sheets API
→ Google Sheets

Cambio clave

- eliminar Apps Script como endpoint HTTP

- mantener Google Sheets como base

- mover lógica de conexión a PHP

6. Checklist de avances realizados

Infraestructura

- [✔] Hosting en Hostinger operativo

- [✔] entorno PHP funcionando

- [✔] servidor local de pruebas (python http.server)

Frontend

- [✔] formulario completo funcional

- [✔] lógica de múltiples filas

- [✔] almacenamiento temporal (localStorage)

- [✔] estructura de datos alineada con backend

Backend (fase 1)

- [✔] implementación de api_tcs_proxy.php

- [✔] manejo de CORS

- [✔] envío vía cURL

- [✔] debugging con DevTools

Apps Script

- [✔] implementación de doPost(e)

- [✔] integración con hojas

- [✔] pipeline funcional en entorno interno

Diagnóstico

- [✔] identificación de error 405

- [✔] análisis de redirect 302

- [✔] validación con Claude Code

- [✔] confirmación de limitación estructural

Control de versiones

- [✔] repositorio Git inicializado

- [✔] commit de versión base

- [✔] tag de versiones (v1.0 / v2.0)

7. Estado actual del sistema

| Componente | Estado |
| --- | --- |
| Frontend | ✔ funcional |
| PHP proxy | ✔ funcional (limitado) |
| Apps Script endpoint | ❌ descartado |
| Flujo completo | ⚠ no estable |
| Diagnóstico | ✔ completado |
| Nueva arquitectura | ✔ definida |

8. Próxima fase – Plan de trabajo

Fase 2: Backend estable (PRIORIDAD ALTA)

8.1 Google Cloud

- crear proyecto

- habilitar Google Sheets API

- crear Service Account

- descargar credenciales JSON

8.2 Permisos

- compartir planilla con Service Account

- validar acceso escritura

8.3 Backend PHP real

- implementar autenticación JWT

- generar access_token

- conectar con Sheets API

- endpoint de inserción (append)

8.4 Integración frontend

- cambiar endpoint PHP

- mantener estructura de envío

- validar respuesta JSON

Fase 3: Validación del sistema

- test unitario (1 fila)

- test múltiple (varias filas)

- validación en Google Sheets

- manejo de errores

- logs básicos

Fase 4: Estabilización

- control de errores en frontend

- validaciones de datos

- consistencia de estructura

- mejora UX mínima

9. Riesgos eliminados en nueva arquitectura

- pérdida de método HTTP

- dependencia de redirect de Google

- comportamiento inconsistente

- errores 405 intermitentes

- debugging limitado

10. Riesgos actuales

- configuración inicial de Google Cloud

- manejo de credenciales

- correcta implementación de autenticación

- estructura correcta de payload hacia Sheets API

11. Control de versiones (regla obligatoria)

Antes de cualquier cambio estructural:

git add .
git commit -m "V1.0 base antes de migración a Sheets API"
git push

12. Metodología del proyecto

- cambios incrementales

- validación por etapas

- uso de IA para ejecución controlada

- documentación por versiones (PDF)

- trazabilidad completa de decisiones

13. Estructura de documentación futura

V1.0

- base del sistema

- diagnóstico

- plan inicial

V2.0

- avances realizados

- cambios aplicados

- estado actualizado

V3.0+

- iteraciones de mejora

- nuevas funcionalidades

- optimización

14. Estado del proyecto

V1.0 – Sistema base + diagnóstico completo + plan de migración

15. Siguiente acción inmediata

Migración a PHP + Google Sheets API (Service Account)

16. Notas finales

Este documento marca el cierre de la etapa exploratoria y el inicio de una etapa de construcción controlada del sistema.

A partir de este punto:

- no se seguirán probando soluciones inestables

- se trabajará sobre una arquitectura definida

- cada avance será documentado en versiones posteriores