SISTEMA WEB BITÁCORA TCS

ESTADO PROYECTO TATA_WEB_V2.0

1. ESTADO GENERAL

El sistema se encuentra en estado operativo estable, con el pipeline completo funcionando de extremo a extremo.

Se ha logrado:

- Flujo continuo desde ingreso web hasta historial por equipo

- Eliminación total de duplicaciones

- Normalización de datos críticos

- Control robusto de estados del pipeline

- Estabilidad en ejecución automática mediante triggers

El sistema ha salido de la fase de construcción y entra en fase de consolidación.

2. AVANCE RESPECTO A V1.0

En V1.0 el sistema presentaba:

- Pipeline funcional pero inestable

- Duplicación de registros en BD

- Datos inconsistentes (periodos, equipos)

- Falta de control de estados

- Formato visual desordenado

En V2.0 se logró:

- Estabilización completa del pipeline

- Eliminación total de duplicaciones

- Normalización de campos críticos

- Control correcto de estados (Pendiente / Validado / Procesado)

- Mejora completa del formato y operación en Sheets

3. ARQUITECTURA Y MODELO OPERATIVO

El sistema está construido sobre una arquitectura por capas:

- Frontend web → ingreso de datos

- Backend (Apps Script) → procesamiento

- Google Sheets → almacenamiento estructurado

- Lógica de negocio → transformación de datos

- Integraciones → expansión futura

Pipeline operativo:

- Web → registros_inbox

- registros_inbox → registros_validacion

- Validación manual

- registros_validacion → registros_bd

- registros_bd → registro_detalle_equipos

- registro_detalle_equipos → historial_por_equipo

Separación de responsabilidades:

- Inbox → datos crudos

- Validación → control humano

- BD → base consolidada

- Detalle → desagregación por equipo

- Historial → trazabilidad

4. ESTABILIDAD DEL SISTEMA

Problemas críticos resueltos:

- Duplicación en registros_bd
→ control por registro_inbox_id_ref

- Reprocesamiento infinito
→ uso de estado Procesado

- Bloqueo por dropdown
→ inclusión de estado Procesado

- Contaminación de equipos (46113|UI-x.x)
→ limpieza en validation.js

- Error en periodo (46113)
→ normalización en:

  - validation.js

  - bd.js

- Idempotencia en historial
→ clave compuesta por equipo + fecha + descripción

5. NORMALIZACIÓN DE DATOS

Campo crítico: periodo_informe

Problema original:

- Serial numérico (ej: 46113)

- Fecha larga automática

- Strings inconsistentes

Solución implementada:

- Conversión desde:

  - Date

  - Number

  - String numérico

- Resultado final:

  - yyyy-MM

- Almacenamiento como texto plano (@)

Estado: CONTROLADO Y ESTABLE

6. CONTROL DE PROCESAMIENTO

El sistema asegura:

- Cada registro se procesa una sola vez

- No existen duplicaciones

- No hay loops de procesamiento

- Cada etapa respeta estados cerrados

Estados válidos:

- Pendiente

- Validado

- Rechazado

- Procesado

Este control de estados es el mecanismo central del pipeline.

7. FORMATO Y OPERACIÓN EN SHEETS

Mejoras implementadas:

- Encabezados profesionales (azul)

- Filas alternadas celeste

- Eliminación de bordes invasivos

- Formatos consistentes en columnas

Formatos definidos:

- Fechas → dd/mm/yyyy

- Periodo → texto plano

Automatizaciones:

- Limpieza de pipeline

- Configuración de formatos

- Dropdowns controlados

8. FUNCIONES CLAVE CONSOLIDADAS

validation.gs

- procesarInboxPendiente()

bd.gs

- procesarValidacionA_BD()

detalle_equipos.gs

- procesarDetalleEquipos()

historial_equipos.gs

- generarHistorialEquipos()

orquestador.gs

- runPipelineCompleto()

limpieza.gs

- limpiarPipelineOperativo()

- formatearHojasOperativas()

- configurarDropdownEstadosValidacion()

- configurarFormatosColumnasCriticas()

9. CONTROL DE VERSIONES

Fuente oficial:

- apps-script-clasp

Reglas:

- No editar Apps Script en navegador

- Uso obligatorio de:

  - clasp pull

  - clasp push

Control adicional:

- Git / GitHub

10. TRIGGER AUTOMÁTICO

Configuración:

- Función: runPipelineCompleto()

- Frecuencia: cada 5 minutos

Estado:

- Estable y seguro para operación continua

11. CAPACIDADES ACTUALES DEL SISTEMA

El sistema permite:

- Registro estructurado desde terreno

- Validación controlada

- Procesamiento automático

- Desagregación por equipo

- Generación de historial técnico

- Trazabilidad completa

12. LIMITACIONES ACTUALES

- No existe sistema de logs estructurado

- No hay dashboard operativo

- Validaciones frontend básicas

- No hay manejo avanzado de errores

- No existe módulo de administración de equipos

13. EVOLUCIÓN FUNCIONAL PLANIFICADA

13.1 Lista maestra de equipos

El sistema debe operar sobre una lista actualizada de equipos:

- equipos activos

- equipos retirados

- relación con BD e historial

13.2 Control de mantención trimestral

Debe permitir:

- equipos mantenidos

- equipos pendientes

- avance del trimestre

- control por sector o piso

13.3 Selección de equipos pendientes

Funcionalidad futura:

- sugerir equipos faltantes

- selección asistida

- evitar errores de digitación

13.4 Historial por equipo

Debe permitir:

- seleccionar equipo

- ver historial completo

- visualizar mantenciones anteriores

13.5 Evolución a interfaz web operativa

Objetivo:

- listado de equipos desde la web

- estado (pendiente / completado)

- consulta de historial

- apoyo a planificación

14. PRÓXIMA ETAPA (POST V2.0)

Prioridades:

- Sistema de logs

- Centralización de funciones

- Validaciones avanzadas

- Panel de control

- Mejora de trazabilidad

15. METODOLOGÍA CONSOLIDADA

Modelo:

Desarrollo asistido por IA + validación humana

Herramientas:

- Claude Code

- Antigravity

- OpenCode

- Codex

Flujo:

- Diagnóstico

- Cambio mínimo

- Ejecución

- Validación

- Consolidación

16. ESTADO FINAL DEL SISTEMA

El sistema TATA_WEB:

- Es estable

- Es consistente

- Es trazable

- Es escalable

Se encuentra listo para:

- Operación real

- Mejoras incrementales

- Desarrollo de nuevas funcionalidades sobre una base sólida